答复方式：面复 标记：A

即墨区住房和城乡建设局

关于对区十九届人大三次会议第128号

建 议 的 答 复

孙明芳代表：

您提出的“关于开放公共停车场的建议”收悉。现答复如下：

为进一步缓解即墨区停车难题，我局牵头成立了即墨区停车管理和停车设施建设指挥部，聚焦停车设施供需矛盾关键点，在全区范围内深入开展停车设施建设攻坚行动。

**一是制定《即墨区关于推广停车设施错时开放共享的实施方案》。**为缓解我区停车设施供需矛盾，促进各类停车资源集约利用，结合我区实际，区停车管理和停车设施建设指挥部办公室制定了《即墨区关于推广停车设施错时开放共享的实施方案》。围绕我区停车堵点，最大限度挖掘停车资源。分区域、分批次停车泊位错时开放共享。

**二是加大公共停车场建设力度。**自城市更新工作以来，全区开工建设了17座公共停车场，总投资9.99亿元，涉及停车泊位8586个。2024年全区计划投资4.24亿元推动云中栈道二期停车场、岘山公园二期停车场、中医医院北部院区停车楼、即墨区第二人民医院停车楼等12座公共停车场建设，涉及停车泊位5426个，其中中医医院北部院区停车楼已安装到二层，正在进行回填土施工，即墨区第二人民医院停车楼主体结构施工完成，一二层二次结构反坎浇筑完成，其他项目正在严格对照项目建设计划，按节点推进建设进度。

**三是持续开展停车资源共享工作。**聚焦停车热点区域，创新停车设施供给和管理的方式方法，深度挖掘闲置停车资源。截至2023年，全区38处机关事业单位停车泊位智能化改造全部完成，80处经营性停车场实现开放共享，累计共享泊位17000余个。2024年计划推动不少于30处经营性停车场和居民小区停车场实现开放共享，通过激活闲置车位，盘活存量资源的方式，有效聚合零散车位、零散时间、零散需求。

下一步我们将在全区范围内持续开展停车设施建设攻坚行动，加快推进公共停车场建设，加大停车设施联网共享工作力度，同步开展重点区域停车难综合治理，努力缓解重点区域停车难题。

2024年4月7日

签发领导：

承办人及电话：郑锋先 86655969

抄送：区政府政务督查室