答复方式：面复                                             标记：A

即墨区住房和城乡建设局

关于对区十九届人大第三次会议第180号

建 议 的 答 复

徐东代表：

您提出的“关于煤改电的建议”收悉。现答复如下：

一、基本情况

推进农村清洁取暖工作是党治理大气污染，打赢“蓝天保卫战”的重要组成部分，是乡村生态振兴的重点建设内容，关系广大群众的生活质量。即墨区委、区政府高度重视清洁取暖建设工作，始终将该项工作作为重大的民生工程、民心工程来抓。自2018年以来，我区按照青岛市清洁取暖工作领导小组办公室工作安排，共计完成农村清洁取暖改造约11.2万户，其中“煤改电”4.88万户，“煤改气”2.81万户，“煤改生物质”1.75万户，集中供热1.76万户。2024年按照上级工作安排，我区共需完成农村清洁取暖改造30287户，经过前期工作摸排，我区将继续加大电代煤改造力度，同时完成农房节能改造不低于1000户。

二、政策落实

2022年9月30日，我区根据《青岛市冬季清洁取暖项目实施方案（2022-2024年）》印发《即墨区冬季农村清洁取暖三年实施方案（2022-2024）》，对电代煤清洁取暖改造奖补政策进行明确，严格按照青岛市运行补贴标准进行执行。同时，对于列入清洁取暖台账的电代煤农户在采暖季期间享受一档电价优惠。同时，我区坚持“整村推进”的原则，对有条件的村庄实施整村制农房节能改造，由各镇街摸排后进行统一实施，进一步提高农户冬季取暖效果，提高群众满意度。

三、下步工作

一是坚持目标导向，抓好工作推进。根据市“三月底完成招投标，六月底全面开工，九月底全面竣工”工作目标，倒排工期，挂图作战。同时，加大工作督导力度，及时进行工作预警，确保按期完成工作目标。

二是坚持广泛宣传，提高群众参与度。通过各种渠道，如广播、电视、报纸、网络等，向群众宣传清洁取暖的重要性和便利性，算好环保账、算清经济账，大力提高群众的环保意识、节能意识和参与积极性，确保实现应改尽改目标。

三是坚持问题导向，加快改造步伐。针对“煤改电”需求量大特点，及时组织镇街召开碰头会，解决施工过程中遇到的难题，在确保安全的前提下加快施工步伐，力争九月底完成工程建设，十月份完成验收调试。

2024年4月7日

签发领导：

承办人及电话：徐和训 86655955

抄送：区政府政务督查室