答复方式：面复 标记：A

即墨区住房和城乡建设局

关于对区政协第十五届第三次会议第162号

提 案 的 答 复

陈迪委员：

您提出的“关于即墨老旧小区供热管网改造的提案”收悉。现答复如下：

为进一步提升城市供热品质，确保供热行业安全、平稳、有序运行，2024年供热服务科已制定年度工作计划，持续推进老旧供热管网改造，消除老旧小区供热设施隐患，切实提升供热质量。现将本年度老旧小区供热管网改造工作开展情况汇报如下：

1、积极做好老旧小区供热管网改造。我局已根据各企业本采暖季老旧小区供热设施运行情况，制定2024年度老旧小区供热管网改造计划。2024年计划对书香门第、名门世家、富林花园、江南六期共19公里老旧供热网管实施改造，确保在10月中旬前全面完成此项工作，保障老旧小区居民采暖季正常供热。

2、加快推进老旧小区供热计量装置安装。2024年计划完成阳光竹林、和平四区一期、和平三区、建兴小区、隆福南安泰小区、隆福南大修厂宿舍、隆福南公安小区、隆福南教委宿舍、隆福南移风供水宿舍、隆福南自来水宿舍共10个小区的热计量装置安装工作。

2024年4月7日

签发领导：

承办人及电话：王勇 86655911

抄送：区政府政务督查室