答复方式：面复                                      标记：A

即墨区住房和城乡建设局

关于对区政协第十五届第三次会议第190号

提 案 的 答 复

宋卫锋委员：

您提出的“关于加快农村管道天然气入户的建议的提案”收悉。现答复如下：

2024年计划建设次高压燃气管线17公里，中压燃气管线14公里，推进管道燃气进农村，保障居民用气需求。加快推进天燃气管道铺设，分年度、分片区推进天然气“往村覆盖、入户延伸”，为实施农村天然气入户提供充足的气源保障；计划完成约3万户清洁取暖改造，主要采取煤改气、煤改电两种形式进行推进，具体由镇街作为实施主体抓好落实。

燃气管线建设方面：2024年3月，计划建设燃气管线已全部开工，12月底之前完成大部分计划燃气管线建设。

清洁取暖方面：计划3月底完成招投标，6月底全面开工，9月底全面竣工。

2024年4月7日

签发领导：

承办人及电话：徐燕 86655908

抄送：区政府政务督查室