# 2025年龙泉街道防灾减灾项目实施情况

| 项目名称 | 实施地点 | 主要建设内容 | 项目资金使用情况 | 验收结果 | 绩效目标实现情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年龙泉街道防灾减灾项目 | 龙泉街道汪河水南村、龙泉街道崔家蓝篙埠村 | 汪河水南村农田配套道路敷设排水管；对崔家蓝篙埠村东排水沟进行整理提升（含清淤、排水沟中秸秆等杂物清除外运等）。 | 经综合验收，项目实际投入资金100207元，其中防灾减灾资金100000元。 | 验收合格 | 支持秋粮抢收抢烘作业面积指标值3000亩，实际完成3130亩(汪南920亩，崔家2210亩)；支持秋冬种整地播种作业面积指标值3000亩，实际完成3130亩(汪南920亩，崔家2210亩)；排涝面积指标值3000亩，实际完成3130亩(汪南920亩，崔家2210亩)。 |